Приложение к постановлению

Главы Уйского муниципального района

Об утверждении муниципальной целевой

программы «Формирование современной

городской среды на территории Уйского

муниципального района на 2018-2022 годы»

№1000 от 26.12.2017 год.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Уйского муниципального района на 2018-2022 годы»**

**Уйского муниципального района**

**I.                  Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | «Формирование современной городской среды на территории Уйского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный  исполнитель | Администрация Уйского муниципального района Челябинской области |
| Разработчик проекта | Администрация Уйского муниципального района Челябинской области |
| Участники программы | Администрация Ларинского сельского поселения  Администрация Кидышевского сельского поселения  Администрация Соколовского сельского поселения  Администрация Уйского сельского поселения |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории Уйского муниципального района. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Уйского муниципального района;  2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Уйского муниципального района; |
| Целевые индикаторы и показатели | Количество благоустроенных общественных территорий,  12 шт.  Количество благоустроенных дворовых территорий  44 шт. |
| Срок реализации | Программа реализуется в течение 2018-2022 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации  Программы составляет – 7499,40 тыс. руб., в том числе за счет:  федерального бюджета – 5586,50 тыс. руб. (по согласованию);  областного бюджета –  1312,90 тыс. руб. (по согласованию);  бюджета Уйского муниципального района –  600,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | 1. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство скверов, освещение общественных территорий, родников, сохранение и увеличение числа озелененных территорий, а также создание и улучшение объектов централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов;  2. Увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории Уйского муниципального района в реализацию мероприятий по благоустройству территории;  4. Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования, совершенствование архитектурного облика наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;  5. Рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

**II. Характеристика текущего состояния**

**сектора благоустройства в Уйском муниципальном районе**

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания и отдыха населения Уйского муниципального района. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Уйском муниципальном районе являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество асфальтированных дорог;

- недостаточное количество асфальтированных тротуаров и пешеходных дорожек на территориях общего пользования поселения;

- недостаточное освещение общественных и дворовых территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения, а также для граждан с детскими колясками.

В Уйском муниципальном районе более 50 наиболее посещаемых мест общего пользования (скверы, зоны отдыха, дворовые территории), общая площадь которых составляет порядка более \_\_\_ га.

Доля благоустроенных общественных территорий составляет около 30% к общему количеству общественных территорий, (парк и зона отдыха).

Доля наиболее посещаемых общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 70 %.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства. В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых  территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала.

Много лет подряд, особенно в весенний период, на территории Уйского района организуются «субботники», в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территории, прилегающих к своим домам, организациям, офисам, территорий общего пользования. Ежегодно в таких субботниках по всему району принимает участие более 3 000 человек.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства Уйского муниципального района и создать условия для комфортного проживания граждан.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета район.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство

общественных территорий Уйского муниципального района

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | предшествующие реализации программы |
| 2017 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 2 |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 1 |

**III. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства в муниципальных образованиях**

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

**IV. Цели и задачи Программы**

Целями реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории Уйского муниципального района.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Повысить уровень благоустройства общественных территорий Уйского муниципального района;

2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Уйского муниципального района;

Достижение целей и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

**V. Сроки реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2018-2022  годы.

**VI. Прогноз ожидаемых результатов Программы**

В результате реализации мероприятий Программы на наиболее посещаемых муниципальных территориях общего пользования  Уйского муниципального района, отобранных в соответствии с перечнем объектов благоустройства муниципальных территорий будут проведены работы по благоустройству.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

– повышение уровня благоустройства общественных территорий;

– обеспечение комфортности проживания жителей Уйского муниципального района.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты  реализации программы | Оценка влияния ожидаемых  результатов на функционирование экономики и социальной сферы  муниципального образования |
| 1. | Благоустройство общественной территории поселения | - повысит качество городской среды;  - улучшит параметры качества жизни населения;  - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;  - сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. |
| 2. | Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям | - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами)  - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами;  - запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;  - сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации мероприятий на территории города |
| Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты  реализации мероприятий региональной программы | | |
| №  п/п | Наименование риска | Мероприятия по  предупреждению рисков |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджета. | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.  2. Использование механизмов софинансирование гражданами и организациями мероприятий по благоустройству |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение  2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.  2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.  3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов.  2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы. |

Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета и бюджета Челябинской области бюджету Уйского муниципального района на поддержку мероприятий Программы, а также для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджета Челябинской области бюджету Уйского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальных программ «Формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» также используются показатели результативности Программы.

**VII.        Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | Благоустройство муниципальной территории | | | | |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | 7499,40 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 5586,50 |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 1312,90 |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 6600,00 | 600,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |

**VIII. Форма и минимальная доля финансового**

**и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций**

**в выполнении минимального и дополнительного перечней работ**

**по благоустройству**

В случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Уйского муниципального района на 2018 – 2022 год» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на единый казначейский счет по учету доходов *40101 в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области в доход Администрации сельского поселения по коду доходов «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений»,* «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений»

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

Муниципальное образование «Администрация сельского поселения муниципального образования Уйского муниципального района Челябинской области» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Муниципальным образованием «Администрация сельского поселения муниципального образования Уйского муниципального района Челябинской области» на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Уйского муниципального района на 2018 – 2022 годы» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного перечней работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования,  посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма за ед.\* |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с разборкой асфальта | кв. м |  |
| 2 | Устройство дорожного покрытия без разборки асфальта | кв. м |  |
| 4 | Разборка и устройство бордюрного камня (БР 100.30.15) | пм |  |
| 5 | Разборка и устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) | пм |  |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части | кв. м |  |

Приведены в текущем уровне цен по состоянию на год (с НДС)

Приложение 1

к Муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Уйского муниципального района на 2018-2022 годы»

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках формирования   
современной городской среды на 2018-2022 годы   
по Уйскому муниципальному району

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Планируемый год начала работ | Источник  финансирования |
| Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ: |  | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение Дворовая территория между домами п. Мирный, ул. Труда, д.8 и ул. Строителей, д.6 | 2018 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское дворовая территория ул. Пионерская д. 30,32 | 2018 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское дворовая территория ул. Строителей д. 7,9,11 | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, дворовая территория ул. Мира, д.15 | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское дворовая территория ул. Пионерская д. 38 | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское дворовая территория ул. Пионерская д. 34. | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Ларинское сельское поселение с. Ларино ул. Садовая 5 | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Ларинское сельское поселение с. Ларино ул. Мира 1 | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. К-Маркса д. 22 | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Ларинское сельское поселение с. Ларина ул. Октябрьская д. 2а | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Советская д. 81 | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Ленина д. 75, 77 | 2020 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Комарова д. 29 | 2020 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул.Труда, д.1 | 2020 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул.Труда, д.3 | 2020 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул.Труда, д.4 | 2020 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение Дворовая территория между домами п. Мирный, ул.Строителей, д.3 и ул.Строителей, д.5 | 2020 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул.Строителей, д.4 | 2020 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул.Мира, д.7 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул. Мира, д.13 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул. Мира, д.15 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение Дворовая территория между домами п. Мирный, ул. Строителей, д.9, 10,11. | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул. Строителей, д.7 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Пионерская д. 16 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Строителей д. 8 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение п. Мирный, ул. Строителей, д. 8 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское дворовая территория ул. Космонавтов д. 47 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское дворовая территория ул. Комарова д. 27, 27а | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское дворовая территория ул. Комарова д. 25 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Островского д. 21 | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское дворовая территория ул. Космонавтов д. 49а,49б | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение Дворовая территория п. Зерновой, ул. Садиковая, д. 21, 22 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение Дворовая территория п. Зерновой, ул. Молодежная, д. 24, 26 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение Дворовая территория п. Восточный, ул. Кировская, д. 7, 8 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение Дворовая территория п. Лесной, ул. Лесная, д. 7, 9 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Соколовское сельское поселение Дворовая территория п. Лесной, ул. Лесная, д. 9, 10 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Островского д. 30. 31 и ул. Пионерская д. 28 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Островского д. 28, 26 и ул. Космонавтов д. 45 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Советская д. 74, 75 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Степная д. 21 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Островского д. 33 и ул. К-Маркса д. 24 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Пионерская д. 43 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Пионерская д. 19, 21, 40 | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское Дворовая территория ул. Космонавтов д. 47а | 2022 | Федеральный, областной,  местный |

Приложение 2

к Муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Уйского муниципального района на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках формирования   
современной городской среды на 2018-2022 годы   
по Уйскому муниципальному району

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Планируемый год начала работ | Источник  финансирования |
| Адресный перечень по благоустройству общественных территорий: |  | Федеральный, областной,  местный |
| Устройство пешеходной зоны по центральной ул. Ленина в с. Уйское | 2018 | Федеральный, областной,  местный |
| Благоустройство сквера в п. Мирный, Уйского района | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Благоустройство проспекта Ларина в с. Ларино Уйского района | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Устройство пешеходной зоны от ул. Островского по ул. Пионерская до ул. Российской в с. Уйское Уйского района | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Благоустройство сквера по ул. Комарова в с. Уйское (южнее 70 м дома 34 по ул. Пионерская) Уйского района | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Устройство пешеходной зоны по ул. Таращенко (по ул. Островского до ул. Российской) (от ул. Островского до ДОУ №5) | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Устройство пешеходной зоны по ул. Островского (от ул. Фрунзе до ул. К. Маркса) | 2019 | Федеральный, областной,  местный |
| Кидышевское сельское поселение, с Кидыш ул. Советская 15а | 2021 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское тротуар по ул. Пионерская | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское тротуар по ул. Таращенко | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское тротуар по ул. Фрунзе | 2022 | Федеральный, областной,  местный |
| Уйское сельское поселение с. Уйское тротуар по плотине | 2022 | Федеральный, областной,  местный |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  **Перечень мероприятий (объектов) по формированию современной городской среды на 2018 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Объем бюджетных ассигнований на 2018 год, тыс. рублей | | | | Исполнитель мероприятий |
| Всего: | в том числе: | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (в соответствии с Соглашением от 08.02.2018г. №069-08-2018-074) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ВСЕГО:** | **7 499,400** | **5586,500** | **1312,900** | **600,000** |  |
|  | **из общего объема по направлению благоустройство дворовых территорий:** | **3631,934** | **2705,523** | **635,833** | **290,578** | Администрации Уйского сельского поселения, Соколовского сельского поселения. |
| 1 | Благоустройство дворовой территории ул. Пионерская 30, 32 в с. Уйское  в том числе: | **2469,294** | **1839,442** | **432,293** | **197,559** | Администрация Уйского сельского поселения |
| 1.1 | Работы по благоустройству дворовой территории ул. Пионерская 30, 32 в с. Уйское | **2435,201** | 1814,045 | 426,324 | 194,832 | Администрация Уйского сельского поселения |
| 1.2 | Осуществление строительного контроля дворовой территории ул. Пионерская 30, 32 в с. Уйское | **34,093** | 25,397 | 5,969 | 2,727 | Администрация Уйского сельского поселения |
| 2 | Благоустройство дворовой территории ул. Труда 8, ул. Строителей 6 в п. Мирный  в том числе: | **1162,640** | **866,081** | **203,540** | **93,019** | Администрация Соколовского сельского поселения |
| 2.1 | Работы по благоустройству дворовой территории ул. Труда 8, ул. Строителей 6 в п. Мирный | **1146,588** | 854,123 | 200,730 | 91,735 | Администрация Соколовского сельского поселения |
| 2.2 | Осуществление строительного контроля дворовой территории ул. Труда 8, ул. Строителей 6 в п. Мирный | **16,052** | 11,958 | 2,810 | 1,284 | Администрация Соколовского сельского поселения |
|  | **из общего объема по направлению иные мероприятия (объекты) по благоустройству, в том числе общественных территорий** | **3867,466** | **2880,977** | **677,067** | **309,422** | Администрация Уйского сельского поселения |
| 3 | Устройство пешеходной зоны по центральной ул. Ленина в с. Уйское | **3867,466** | **2880,977** | **677,067** | **309,422** | Администрация Уйского сельского поселения |
| 3.1 | Работы по благоустройству пешеходной зоны по центральной ул. Ленина в с. Уйское | **3814,069** | 2841,200 | 667,719 | 305,150 | Администрация Уйского сельского поселения |
| 3.2 | Осуществление строительного контроля пешеходной зоны по центральной ул. Ленина в с. Уйское | **53,397** | 39,777 | 9,348 | 4,272 | Администрация Уйского сельского поселения |